|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  **Durante el desarrollo de nuestro proyecto hemos atravesado por muchas situaciones que nos han facilitado como nos han dificultado poder desarrollar nuestros diferentes sistemas propuestos.**  **Con todo esto, las actividades que hemos desarrollado durante este proceso han sido el Informe DAS, Especificación de requerimientos (ERS), los diversos diagramas, casos de usos, etc.**  **Los factores que nos dificultaron el desarrollo de nuestro plan de trabajo, fueron la comunicación y organización del equipo para poder realizar las actividades propuestas en el cronograma.**  **Por otro lado, los factores que nos ayudaron a realizar el proyecto de manera más dinámica y rápida, fue la mentalidad que adoptamos como equipo porque, aunque nuestra comunicación fuera algo baja, nos ayudamos constantemente para poder hacer las actividades a tiempo.** |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?    **Desde el inicio del proyecto mi manera de enfrentar las dificultades siempre fue de una manera resiliente, lo que más destaco es mi mentalidad de mejora continua y de aprendizaje constante, de esta manera he podido enfrentar y/o resolver las dificultades que se han atravesado durante este proceso.**  **Pero siendo sincero creo que podemos mejorar aún más, tanto como grupo como de manera individual porque una de las maneras que hemos enfrentado las dificultades es ayudarnos entre todos cuando alguien del equipo no puede avanzar de la manera óptima.** |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **Dentro de todo el desarrollo del proyecto me he desenvuelto de gran manera pero creo que mi desempeño actual es muy inferior al que me gustaría demostrar totalmente, porque dentro de todo este proceso he sido una persona que hacía las cosas al último minuto y eso no me ayudaba tanto a mi como a mi grupo para poder avanzar en el proyecto de la mejor manero, por esta razón me evaluó con un 6/10.**  **Lo que más destaco es que se lo que estoy haciendo mal y lo he reconocido ante mi grupo y a partir de este momento voy a hacer mi mejor versión posible en lo que queda de semestre para yo estar orgulloso de la manera en la cual me desenvuelvo realizando este proyecto y también ser de gran ayuda a mi equipo.** |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **La verdad es que al reflexionar sobre mi manera de actuar actual y la que realmente quiero estar haciendo, no tengo ninguna inquietud, solo tengo emoción y mucha expectación de cómo se darán estos últimos meses, donde estoy seguro que vamos a dar un gran salto de calidad.**  **¿En qué puedo mejorar? ¿Según tu apreciación cuáles son mis puntos débiles?** |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  **Por mi forma de hacer un proyecto creo que lo más sano, rápido y conveniente es distribuir las actividades, ahora redistribuirlas a esta altura creo que podría ser un riesgo que nos podemos permitir como también no hacerlo.**  **Por otro lado, nosotros queremos mejorar constantemente y eso significa buscar qué otras actividades se pueden realizar para que el proyecto sea lo más real y coherente posible.** |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  **Actualmente creo que hemos mejorado demasiado en comparación al principio del proyecto y eso me emociona significativamente, los aspectos que destaco es el gran liderazgo de todos los integrantes de querer seguir avanzando, hasta momentos que no existe ni deseo de hacer nada y ese tipo de compromiso que tenemos por este proyecto es el que nos ayudará para poder hacerlo de la mejor manera.**  **Los aspectos que podemos mejorar son la comunicación y la coordinación a la hora de juntarnos y decir que cosas va a realizar cada quien, etc. Además de ser más organizados en la semana de esa manera podemos saber que cosas vamos a realizar tal fecha y que cosas no, etc.** |