|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  **Debido a problemas de comunicación en el equipo no hemos podidos cumplir con algunos plazos que ya estaban definidos dentro de la Carta Gantt, lo cual nos perjudicó a la hora de poder realizar la Fase de Desarrollo del Proyecto.**  **Los factores que nos ha dificultado serían los tiempos ya que pueden ocurrir problemas de comunicación lo que dificulta el entregar información clara al cliente, lo que genera dudas en el desarrollo del Proyecto. Por lo cual, para resolver este problema necesitamos realizar reuniones semanales en donde cada uno informe sobre el avance que hizo en la semana** |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **Al realizar reuniones más frecuentes para poder mejorar las ideas del Proyecto, además de recordar las obligaciones y necesidades que tiene que realizar cada integrante del equipo en caso de que se les haya olvidado. También se deberá estudiar las áreas de cada integrante del equipo para poder ayudarlos en caso de que necesiten mejorar el tiempo de desarrollo de documentos o aplicación que se requiera** |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **7/10, He dado mi mayor esfuerzo para poder realizar la Aplicación Móvil del Proyecto, en donde está enfocado en el área de la venta de los productos hacia el cliente en donde he desarrollado mis áreas de especialidad.**  **Lo que podría mejorar en el área trabajada sería el poder desarrollar la Aplicación Móvil con diferentes tipos de lenguaje de programación para que tengamos otra versión de esta la cual pueda ser más accesible, al igual que poder ayudar a mi equipo en otras áreas para mejorar el proceso de desarrollo** |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **Las inquietudes que me quedan serían el nerviosismo a la hora de presentar en donde siento que no puedo dar lo mejor de mi y pienso que le puedo causar problemas al equipo. Me gustaria preguntarles como puedo mejorar a la hora de ponerme nervioso para dar un presentación que esté a la expectativa de los demás** |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  **No, ya que las actividades fueron distribuidas en base a las áreas especializadas de cada integrante. Deberían haber nuevas actividades designadas para poder incrementar la efectividad del proyecto y mejorar en áreas que no sean nuestro fuerte, para estar nivelados al momento de que se nos hagan preguntas sobre el proyecto** |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  **Yo creo que podemos mejorar nuestro trabajo en grupo debido a los problemas de comunicación que hemos pasado anteriormente, los aspectos positivos que destacan sería que tenemos una mejora a la hora de presentar al cliente de forma más clara de lo que se trata nuestro proyecto, abarcando desde la problemática hasta una demostración de lo que llevamos avanzado. Los aspectos que podrían mejorar sería la comunicación la cual pudimos mitigar realizando reuniones semanales y comunicándonos sobre qué dudas tenemos sobre nuestras actividades que nos fueron asignadas.** |